Bijlage 3

FANVA (Geluidsisolatieprogramma)

INWERKINGSTELLING

- Doelstellingen

De Federale Regering en de Brusselse en Vlaamse Gewesten hebben een akkoord gevonden over de definitie van isolatiezones en isolatienormen ter bescherming van de woningen die zich bevinden in de geluidscorridoren (landen en opstijgen) in de buurt van de luchthaven van Brussel Nationaal.

De principes die doorslaggevend zijn voor de inwerkingstelling van het programma zijn de volgende:

- Geografische zones en isolatieniveau bepaald volgend internationaal erkende normen (OMS-WHO)

- Financiële tussenkomst van de eigenaars (15% of 10% van de kosten van de werken in de 2 minst blootgestelde zones, 0 % in de 2 meest blootgestelde zones).

- Financiering door een specifieke vergoeding die geïnd wordt door BIAC. Het niveau van deze vergoeding is termijngebonden en stabiel.

- Gecontroleerde en gecoördineerde uitvoering van het isolatieprogramma.  In de zone met de grootste geluidshinder afkoop van de woningen.

- Inwerkingstelling van het programma door BIAC met snelle uitvoering rekening houdend met de markt- en technische mogelijkheden.

- Samenwerking met de regionale en lokale overheden voor de opvolging van de inwerkingstelling.

Er wordt bovendien overeengekomen dat de lening die zal moeten aangegaan worden om het verschil tussen inkomsten en uitgaven te dekken, in geen geval zal mogen wegen op de geconsolideerde schulden van BIAC en bijgevolg gedragen of gewaarborgd zal worden door de overheid.

Modaliteiten van de inwerkingstelling

De inwerkingstellingswijzen moeten gericht zijn op de volgende objectieven :

- Efficiënte uitvoering (controle van kosten en kwaliteit)

- Duidelijke omlijning van de verantwoordelijkheden, met name waarborg op de werken.

- Scheiding van de geconsolideerde balans van BIAC voor de schuldenlast. Het programma mag onder geen enkele beding zoals overeengekomen tijdens het federaal-gewestelijk overleg, de schuldenlast van BIAC verhogen.

# De structuur zou er dus als volgt uitzien :

## De blauwe verbindingen duiden de aandeelhoudersschapstructuur en de financieringsrelaties aan.

De rode verbindingen geven de contractuele en reglementaire verhoudingen weer.

De grijze verbindingen wijzen de financiële bewegingen aan.

Wettelijk en reglementair kader van het programma

- BIAC zal belast worden met de taak van financiering en inwerkingstelling van het isolatieprogramma. Vóór de privatisering van BIAC zal deze verplichting worden opgenomen in het beheerscontract.  Na de privatisering van BIAC zal deze verplichting worden opgenomen in de licentie.

- Het beheerscontract tussen de Staat en BIAC en vervolgens de exploitatielicentie toevertrouwd aan BIAC zullen eveneens het bedrag van de specifieke voor het isolatieprogramma voorziene vergoeding te betalen per vertrekkende passagier en per 100 kg vracht, bevatten. Deze vergoeding zal door BIAC geïnd worden en naar ISOL-FIN overgedragen worden.

- Structuur van de inwerkingstelling

Omwille van operationele, wettelijke en financiële redenen voorziet de structuur 2 organen, één voor de financiering (ISOL-FIN) en één voor de uitvoering (ISOL-EX).

- ISOL-FIN is verantwoordelijk voor het financieel beheer van het programma.  Zij ontvangt de vergoedingen geïnd door BIAC, zoekt bijkomende financieringen (door prefinanciering of waarborg van de gewesten) en betaalt de kosten (studies en werken). De overheid bezit haar voor 51 % en BIAC participeert erin voor 49 % zodanig dat de voor de omvang van het weerhouden programma noodzakelijke schuld niet in de consolidatieperimeters van BIAC valt.  De Raad van Bestuur bevat een ruime vertegenwoordiging van de overheid.  Het uitvoerend beheer van ISOL-FIN zal waargenomen worden door het team van ISOL-EX.

- ISOL-EX heeft de taak om de studies en de werken te laten uitvoeren en is de uitsluitende gesprekspartner van de eigenaars / bouwheren.  Het beheer van het project wordt waargenomen door een beperkte ploeg van professionelen van BIAC die eveneens het uitvoerend beheer van ISOL-FIN op zich neemt.  BIAC controleert deze maatschappij voor 100 % zodanig dat de verplichtingen van de openbare markt tot een strikt minimum worden herleid zonder het onderzoek naar de beste verhouding kwaliteit/prijs in de uitvoering van het programma te belemmeren.  De Raad van Bestuur bevat vertegenwoordigers van de Gewesten [en betrokken gemeenten].

Een opvolgingscomité dat de betrokken gemeenten en de Verenigingen van Steden en Gemeenten van Vlaanderen en Brussel verenigt zorgt voor regelmatig overleg. Dit comité zal minstens twee keer per jaar vergaderen, volledige informatie krijgen over de uitvoering en overleg over de planning plegen.

Effectieve verwezenlijking van het programma

- De effectieve verwezenlijking van het programma zal gebeuren per zone te beginnen met de zones die het meest blootgesteld zijn aan het geluid. Teneinde op de meest optimale wijze te kunnen genieten van het schaaleffect zal een beperkt aantal uitvoerders (studiebureaus en aannemers) in iedere zone optreden. Bepalingen zullen voorzien worden om aan de eigenaars, die wegens geldige motieven niet kunnen deelnemen binnen de vooropgestelde timing, de mogelijkheid te geven later te participeren.

- In een eerste periode zullen de eigenaars volledige informatie bekomen en stelt   ISOL-EX hun een gratis audit voor waarvan de resultaten zullen leiden tot een berekening van de werken die moeten gerealiseerd worden, evenals de tussenkomst van de eigenaar.  Deze audits zullen gerealiseerd worden door studiebureaus die gekozen worden via offerteaanvraag door ISOL-EX.  De eigenaar kan vragen om de audit uit te breiden naar de ganse woning mits een redelijke vergoeding.

- Indien de eigenaar de werken wil uitvoeren zal hij het voorstel dat hem voorgelegd wordt tekenen en deze ondertekening zal gelden als bestelling bij de aangeduide aannemer.  Deze aannemer zal gekozen worden door ISOL-EX na offerteaanvraag.  De mogelijkheid om een beperkte keuze van ondernemers aan te bieden aan de eigenaars zal overwogen wogen, erop lettend de perverse fenomenen van terreinen te vermijden (bijv. rechtstreekse huis-aan huisbenaderingen van de ondernemers met de bouwheren en parallelle akkoorden die daaruit zouden kunnen ontstaan).

- De oplevering van de werken zal uitgevoerd worden door de bouwheer bijgestaan door het studiebureau dat de audit heeft uitgevoerd.   De oplevering van de werken zal gelden als goedkeuring van de factuur die overgemaakt zal worden aan ISOL-EX die de opdracht tot betaling zal geven.  De eigenaar betaalt 50 % van zijn eventueel deel bij de bestelling en 50 % bij de oplevering.

Bemiddelingsorgaan

- Een bemiddelingsorgaan zal opgericht worden om tegemoet te komen aan eventuele conflicten (bijv. Onenigheid eigenaar-huurder, onenigheid over de omvang van de werken, enz…).  De eigenaars en huurders kunnen hierop beroep ingeval van ongeloste problemen.  Dit orgaan zou het beroep op rechtbanken tot een minimum moeten herleiden.

Verantwoordelijkheden

- ISOL-EX heeft de verantwoordelijkheid om op een correcte wijze de eigenaars en de huurder op de hoogte te brengen, om op een professionele wijze de studiebureaus en de aannemers uit te kiezen (procedure van offerteaanvraag, selectiecriteria, evaluatie) de bedragen op de offertes na te gaan, de supervisie van het werk van de studiebureaus te verzekeren en na levering formaliteiten voor rekening van de eigenaar uitoefenen.

- De studiebureaus en aannemers behouden alle verantwoordelijkheden die normaal tot hun opdracht behoren.  In het bijzonder blijft de tienjaarlijkse waarborg zoals wettelijk voorzien onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Niettemin zal, na de levering,  ISOL-EX haar coördinerende rol blijven uitoefenen en alle formaliteiten (inbegrepen mogelijke juridische procedures) voor rekening van de eigenaar uitoefenen.

- De verantwoordelijkheid van de bouwheer valt onder de eigenaar die door het aanvaarden van de offerte van de werken en door zijn ondertekening van het proces-verbaal van oplevering zijn normale voorrechten uitoefent.